Депутатом районного совета Рахматуллиным Р.А., депутатом сельского поселения Ермекеевский сельсовет Никитиным О.М., специалистом администрации района по ЖКХ Арслановым А.М., подрядчиком ООО «Дорстройсервис» Салиховым З.С., заказчиком главой сельского поселения Ермекеевский сельсовет Тимировым Н.Н. проведена проверка выполненных работ за 2018 год по программе Комфортная городская среда, ремонт дворовых территорий. Выявлены замечания по просадке асфальта в двух местах. По общественным территориям выявлены замечания по уплотнению фракционного щебня на автостоянке и по просадке асфальтобетона и лыжероллерной трассе. Подрядчику дан срок на устранение данных замечаний до 1 мая 2019 года.